Administración de Proyectos

Nombre de la Reunión: Elaboración de Red PERT, asignación de recursos y estimación de costos

Fecha: 27/Febrero /2026

Hora: 7:00 pm – 8:00 pm

Lugar: Reunión virtual usando Teams

MINUTA No. 12

| Convocada por: | Kenneth Tavares |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito de la reunión: | Elaboración de Red PERT, asignación de recursos y estimación de costos |  |  |  |
| Asistentes: | Carlos Manuel Corona Ramírez | Jared Martínez | Gerardo Alexis Hinojos Sánchez | Omar Blanco |
| Documentos de la reunión: |  |  |  |  |
| Adjuntos: |  |  |  |  |

Puntos Claves Discutidos:

| 1 | Desarrollo de la Red PERT: Se identificaron las actividades necesarias para la Fase 2 del proyecto. Se establecieron las relaciones de precedencia entre tareas. Se definieron tiempos estimados para cada actividad con el fin de calcular la ruta crítica. |
| --- | --- |
| 2 | Asignación de recursos: Se determinaron los recursos humanos involucrados en cada actividad según los roles previamente definidos. |
| 3 | Estimación de costos: Se realizó un cálculo aproximado de costos basado en el tiempo estimado de trabajo por rol. Se analizaron costos asociados a herramientas tecnológicas y posibles gastos adicionales. |

Problemas:

| 1 | Dificultad en la estimación de tiempos: Se presentó incertidumbre al estimar la duración de algunas actividades debido a la falta de experiencia previa en proyectos similares. |
| --- | --- |
| 2 | Asignación equilibrada de recursos: Fue necesario ajustar la distribución de tareas para evitar sobrecarga en ciertos integrantes del equipo. |
| 3 | Cálculo aproximado de costos: Algunos costos fueron estimados de manera general debido a que no todos los gastos están completamente definidos. |

Líneas de Acción:

| 1 | Revisar y ajustar la Red PERT: Validar la secuencia de actividades y confirmar la ruta crítica del proyecto. |
| --- | --- |
| 2 | Monitorear el uso de recursos: Dar seguimiento continuo a la asignación de tareas para mantener equilibrio en la carga de trabajo. |
| 3 | Actualizar estimaciones de costos: Refinar los cálculos conforme avance el proyecto y se tenga información más precisa. |