INFORME DE AVANCE SEMANAL DEL PROJECTO

A: Director de Consultoría de Administración de proyectos. Semana que termina: 01/02/2026 De: Equipo de Consultoría para Hamburguesería MAX

Las tareas importantes completadas en este periodo son:

| Equipo de consultoría para H.Max. | 1. La entrevista que había sido pospuesta fue reprogramada a unas horas antes de la minuta 3 2. Fue hecha la entrevista con el dueño del negocio dando como resultado un documento y una grabación de 15min aprox. 3. Fueron sacados los primeros requisitos funcionales para el proyectp |
| --- | --- |

El plan del proyecto es completar en el siguiente periodo:

| Equipo de Consultoría para H.Max | 1. Establecer un horario para ver en acción el negocio y establecer de forma clara los requisitos funcionales como la forma de integrarlos 2. Establecer mejores formas de repartir los trabajos entre los miembros del equipo |
| --- | --- |

Problemas del Proyecto (Problemas que afectan el costo del proyecto o programa)

| 1 | Durante la entrevista hubo cierta parte de la comunicación que resultaba ser muy técnica, esto puede llevar a malentendidos con ciertos requisitos |
| --- | --- |
| 2 | Debido a los tiempos fue imposible reunir al equipo para la entrevista |

Administración de problemas (Problemas que necesitan la atención de la  administración)

| 1 | Mejores administraciones de tiempo por parte del equipo |
| --- | --- |
| 2 | Decidir el horario de la visita del equipo de desarrollo |