Informe de avance semanal del proyecto

A:	Director de Consultoría de Administración de proyectos.	Semana que termina: 07/03/2026 De:		Equipo de Consultoría para Hamburguesería MAX

# Las tareas importantes completadas en este periodo son:

| Equipo de consultoría para Hamburguesería Max | - Se elaboró la WBS (Work Breakdown Structure) del proyecto, descomponiendo el trabajo en actividades principales y subactividades para mejorar la organización y control del proyecto. - Se estructuraron y organizaron las actividades necesarias para el desarrollo del sistema, asegurando que todas las tareas estuvieran contempladas. - Se revisó la secuencia lógica de actividades del proyecto para facilitar su seguimiento y ejecución. - Se realizó el análisis FODA del proyecto, investigando su propósito y forma de implementación. - Se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto para comprender mejor su contexto. - Se documentaron los elementos del análisis FODA como base para la toma de decisiones estratégicas. |
| --- | --- |

# El plan del proyecto es completar en el siguiente periodo:

| Equipo de Consultoría para Hamburguesería Max | - Revisar y ajustar la WBS para asegurar que todas las actividades estén correctamente definidas y organizadas. - Validar la asignación de responsables en cada actividad del proyecto para evitar ambigüedades. - Actualizar el diagrama de la WBS en caso de detectar mejoras en su estructura. - Refinar el análisis FODA mediante una segunda revisión para validar la relevancia de cada elemento identificado. |
| --- | --- |

Problemas del Proyecto (Problemas que afectan el costo del proyecto o programa)

| 1 | Surgieron dudas sobre el nivel adecuado de descomposición en la WBS, lo que puede generar retrabajo en la estructura del proyecto. |
| --- | --- |

| 2 | Existieron discusiones sobre la asignación de responsables en algunas actividades, lo que podría afectar la claridad en la ejecución. |
| --- | --- |
| 3 | La identificación de características dentro del análisis FODA tomó más tiempo del esperado debido a diferencias de opinión. |

Administración de problemas (Problemas que necesitan la atención de la administración)

| 1 | Definir criterios claros para la descomposición de actividades en la WBS, con el fin de estandarizar su elaboración. |
| --- | --- |
| 2 | Establecer lineamientos para la asignación de responsabilidades en tareas compartidas. |
| 3 | Facilitar la toma de decisiones en el análisis FODA mediante criterios previamente definidos para evitar discusiones prolongadas. |